# Projeto: Sistema Interno de Gestão de Produtos e Distribuição-DO FREI

## 1. Visão Geral

Este documento apresenta o planejamento do projeto de desenvolvimento do Sistema Interno de Gestão de Produtos e Distribuição destinado ao controle interno de produtos, estoque por unidade, distribuição e relatórios por período, sem fins de venda externa.
O sistema será utilizado por diferentes perfis (estoque, administrativo, coordenação e auditoria) e seguirá boas práticas de engenharia de software, garantindo rastreabilidade, auditoria e consistência dos dados.

## 2. Objetivo do Projeto

- Centralizar o controle de produtos e estoques por unidade
- Registrar entradas, distribuições, transferências e ajustes
- Permitir relatórios por período e por unidade distribuidora
- Garantir auditoria e rastreabilidade das movimentações
- Reduzir erros manuais e inconsistências em planilhas

## 3. Escopo do Sistema

Módulos incluídos na primeira versão:
• Cadastros (Produtos, Venda/pedido, Unidades, Categorias, Usuários)
• Controle de Estoque Multiunidade
• Distribuição Interna de Produtos
• Relatórios por Período e Unidade
• Auditoria de Ações

## 4. Metodologia de Desenvolvimento

O projeto será desenvolvido inicialmente no Lovable e posterior consolidação em backend próprio. Cada fase gera entregáveis claros, permitindo acompanhamento e aprovação da coordenação.

## 5. Fases do Projeto

LOVABLE

FASE 1 – Levantamento e Planejamento 
- Validação de fluxos com usuários
- Definição de requisitos funcionais e regras de negócio
- Modelagem de dados (estoque, movimentações, distribuição)

FASE 2 – Protótipo Funcional (Lovable) 
- Criação das telas e fluxos principais
- Implementação de cadastros
- Controle de estoque e distribuições
- Relatórios por período
- Testes de cenário com usuários reais

PROMPT 0 — Configuração geral do projeto

PROMPT 1 — Cadastros (Unidades, Categorias, Produtos)

PROMPT 2 — Estoque (Entradas, Ajustes, Transferências)

PROMPT 3 — Distribuições (saída por período / unidade distribuidora)

PROMPT 4 — Movimentações e Relatórios por período (por unidade)

PROMPT 5 — Usuários e Auditoria

FASE 3 – Validação e Ajustes 
- Testes completos de estoque, distribuição e relatórios
- Ajustes de regras conforme uso real
- Aprovação formal do protótipo

FASE 4 – Implementação Definitiva (Backend Local)

-Migração para Local, atraves de VSCODE E GITHUB
- Criação do banco de dados oficial
- Desenvolvimento da API
- Implementação de segurança, perfis e auditoria
- Migração do modelo validado

FASE 5 – Implantação e Operação 
- Implantação em servidor interno
- Configuração de backups automáticos
- Treinamento de usuários
- Início da operação assistida

## 6. Entregáveis por Fase

• Documento de escopo e requisitos
• Protótipo funcional validado
• Relatórios funcionando por período/unidade
• Modelo de dados e arquitetura
• Sistema implantado e operacional

## 7. Benefícios para a Associação

- Transparência e rastreabilidade
- Redução de erros manuais
- Facilidade de auditoria
- Padronização de processos entre unidades
- Base sólida para evolução futura do sistema